**Проект**

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту теплотрассы ул.Верхняя 10 п.Курорт-Дарасун**

**п. Курорт-Дарасун «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.**

Администрация городского поселения «Курорт-Дарасунское», именуемая далее **Заказчик,** в лице руководителя администрации городского поселения Бурова Михаила Викторовича, действующей на основании Устава городского поселения «Курорт-Дарасунское», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый далее **Подрядчик**, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые **Стороны**, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**

1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить работы поремонту теплотрассы ул.Верхняя 10 – ТК26(далее Работы), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Объем, описание работ определено сметной документацией, техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта

1.3. Качество выполненных работ Подрядчиком должно соответствовать СНиП, государственным стандартам, аукционной документации и иным, обязательным для данного вида работ нормам и правилам.

1.4. Основанием для заключения настоящего Контракта является Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

1. **Стоимость Контракта и порядок расчетов**

2.1. Стоимость Контракта составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

В стоимость контракта входит стоимость всех работ по монтажу и демонтажу, НДС, налоги, сборы, пошлины, оплата транспортных расходов по поставке оборудования и другие обязательные платежи, страхование и прочие расходы, связанные с выполнением Работ по исполнению Контракта.

Указанные цены являются фиксированными и не подлежат изменению в период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производиться Заказчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за фактически выполненные работы по мере поступления денежных средств в бюджет городского поселения «Курорт-Дарасунское». Авансирование (предоплата) не предусмотрена.

1. **Срок выполнения работ**

3.1. Работы должны быть полностью завершены в течение 1 (одного) дня со дня заключения муниципального контракта.

**4. Обеспечение материалами и оборудованием.**

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения Работ, их доставки до места установки.

4.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования техническому заданию, государственным стандартам, и требованиям Заказчика.

4.3. Строительные материалы и изделия, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иметь сертификаты качества продукции, паспорта. Копии этих сертификатов, технических паспортов должны быть представлены Заказчику до начала производства Работ.

**5. Права и обязанности подрядчика**

5.1. Подрядчик обязан выполнить все Работы с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Контракту, техническим заданием.

5.2. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами, материалами,  
механизмами и оборудованием.

5.3. При проведении Работ Подрядчик обязан:

* обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб;
* при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений:
* обеспечить весь работающий на объекте персонал необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой;
* допускать к выполнению Работ только лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности на рабочем месте (инструктаж оформляется документально).

5.4. Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные  
Заказчиком в процессе производства Работ, при приемке Работ и в период гарантийной  
эксплуатации объекта.

5.5 Подрядчик обязан обеспечить соответствие результатов Работ требованиям  
безопасности для жизни и здоровья третьих лиц.

5.6 Подрядчик обязан производить Работы с учетом замечаний и указаний.

5.7.Подрядчик обязан своевременно обеспечивать выполнение Работ на объектах необходимыми материалами, конструкциями и оборудованием надлежащего качества и снабженными соответствующими сертификатами. В случае обнаружения ненадлежащего качества предоставленных материалов, конструкций, изделий или оборудования и вследствие этого невозможности использования их без ухудшения качества выполняемых Работ, Подрядчик обязан заменить такие материалы, конструкции, изделия и оборудование в срок, который обеспечивает выполнение Работ в установленные Контрактом сроки.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, на место производства Работ в любое время.

5.9. Подрядчик обязан каждый вид скрытых работ сдавать пооперационно с оформлением актов на скрытые работы.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ.

5.11. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчика принятию и оплате Заказчиком не подлежат. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в процессе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.13. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять при выполнении Работ  
необходимые мероприятия по соблюдению законодательства о труде, правил и норм  
охраны труда и техники безопасности, мероприятия по охране окружающей среды,  
противопожарной безопасности. В соответствии с требованиями нормативных правовых  
актов изготавливать и устанавливать временное освещение, ограждение, информационно-  
наглядные материалы.

5.14. Подрядчик обязан исполнять все указания и предписания административных  
органов. Освободить Заказчика от всех штрафов, исков и разбирательств, которые могут  
возникнуть в процессе выполнения Работ, если они возникли не по вине Заказчика.  
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении  
Работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение  
причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к  
ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику  
все причиненные этим убытки.

5.15. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работы;
* иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пп. **5.15** Контракта, либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии - 1-дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.16. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять систематическую, а по окончании Работ, окончательную уборку территории от строительного и бытового мусора. В случае повреждения в процессе Работ элементов благоустройства внутридомовой территории (газоны, деревья и т.п.) – восстановить их.

5.17. Подрядчик обязан при полном завершении Работ в течение 3 рабочих дней предоставить на проверку 4 экземпляра актов выполненных работ по форме КС-2 и 4 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.18. Подрядчик обязан немедленно, в письменной форме извещать Заказчика об изменениях, которые могут произойти в статусе Подрядчика, как то: смена Генерального директора, изменение наименования или принятие решения о его реорганизации и т.п. Во всех подобных случаях Подрядчик должен совместно с Заказчиком определить комплекс мер, которые позволят продолжить выполнение Работ и устранять недостатки и дефекты в течение гарантийного срока.

**6.Права и обязанности Заказчика**

6.1. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком условий настоящего Контракта. При обнаружении в ходе проверки каких-либо нарушений, оформляется акт, который подписывается Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6.2. При возникновении недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать от него безвозмездного их устранения.

6.3. При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, ненадлежащего качества используемых материалов и несоответствия используемого оборудования сметной документации, Заказчик вправе остановить работы на любом этапе до полного устранения замечаний.

6.4. Заказчик вправе не принимать Работы, выполненные с нарушением технических норм и правил, применяемых для подобных работ.

6.5. Заказчик подписывает акт выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) только:

- после осуществления Подрядчиком уборки территории от строительного и бытового мусора;

- после восстановления Подрядчиком элементов благоустройства территории (газоны, деревья и т.п.), в случае их повреждения в процессе Работ.

7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Приемка фактически выполненных Работ производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, Работ в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных Работ;

7.1.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных Работ предоставляет Заказчику акты по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты на скрытые работы. Подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ является подтверждением выполненных объемов Работ;

7.1.3. Заказчик принимает выполненные Работы в течение 5 рабочих дней, проверяет соответствие фактически выполненных Работ (форма КС-2) техническому заданию, соответствие используемых Подрядчиком материалов, качество выполненных Работ. В случае мотивированного отказа представителей Заказчика от подписания акта выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком за счет Подрядчика.

7.2.В случае, если виды и объемы фактически выполненных Работ не соответствуют видам и объемам Работ, содержащимся в акте о приемке выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить Работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных Работ и проводит повторную приемку выполненных Работ.

7.3.В случае прекращения Работ по указанию Заказчика, Стороны обязаны в 5-тидневный срок со дня прекращения Работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.

7.4. Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ - форма КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат - форма КС 3 только после полного устранения Подрядчиком недостатков.

8.Гарантийные обязательства и качество работы

8.1. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов,  
выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2.Гарантии качества распространяются на все материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

8.3.Подрядчик гарантирует Заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока продолжительностью не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Если в период срока гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом некачественного выполнения Работ (использование некачественных материалов) и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

8.5. Качество выполняемых Работ должно соответствовать строительным нормам и правилам для каждого вида работ согласно техническому заданию.

8.6. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков устранения дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик оставляет за собой право устранить такие дефекты самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную стоимость устраненных дефектов, стоимость проведения экспертизы, при ее необходимости, и штраф в размере 20% от их стоимости.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств-непреодолимой силы (форс-мажор), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2 Бремя обоснования наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на Сторону, ссылающуюся на форс-мажор. Наступление форс-мажора должно быть подтверждено документально.

9.3. При наступлении данных обстоятельств, Стороны должны немедленно уведомить друг друга.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.

10.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

10.4.Споры, возникшие в результате исполнения Контракта и не урегулированные Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края.

11. Ответственность сторон

11.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, а также если данное нарушение обязательств было обусловлено отсутствием бюджетного финансирования.

11.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также расходы по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

За ущерб, причиненный третьему лицу вследствие выполнения Подрядчиком Работ, отвечает Подрядчик. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за действия Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

11.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, либо не соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе:

11.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение срока, установленного заказчиком.

11.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

11.4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11.5. При нарушении сроков выполнения Работ, предусмотренных п.3.1 настоящего Контракта, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения конкретного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.6. В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ после подписания настоящего Контракта, либо выполнения Работ с ненадлежащим качеством, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 30% от стоимости Работ, предусмотренных п. 2.1 Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков в гарантийный период, в сроки согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения конкретного обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения конкретного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.8. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

**12. Расторжение контракта**

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. Особые условия

13.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения всеми сторонами всех своих обязательств по Контракту.

13.2.Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ,

13.3.Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству, действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

13.4.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.5.При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга по телефону, факсу или электронной почте в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их изменения.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**14. Юридические адреса и реквизиты сторон**

Заказчик:

Администрация городского поселения «Курорт-Дарасунское»

Юр.адрес: 673314; Забайкальский край, Карымский р-н, п. Курорт-Дарасун, ул.Дорожная, 20.

ИНН 7508004872 КПП 750801001

ОКАТО 76220557000

р/с 40204810500000000113

БИК 047601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г.Чита

Подрядчик:

**Подписи сторон**

Заказчик:

Руководитель администрация городского поселения «Курорт-Дарасунское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

м.п.

Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента подписания контракта надлежит осуществить комплекс работ по ремонту сетей коммунальной инфраструктуры г/п Курорт-Дарасунское в соответствии и в объемах предусмотренных аукционной документации, муниципальным контрактом и сметной документацией.

**Объем выполняемых работ:**

1. **Ремонт теплотрассы участок ТК-26 ул.Верхняя 10:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,14 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,08 |
| 2 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт | 0,18 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 50мм | 100 м | 0,55 |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 80мм | 100м | 1,1 |
|  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 11 |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150гр.С, диаметр труб 80 мм | км | 0,11 |
|  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80мм | комплект | 2 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм | км | 0,055 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75мм | км | 0,055 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм | задвижка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80мм | врезка | 3 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,317 |
|  | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 | 3,2 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,98 |
| 16 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт | 0,18 |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,04 |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 3 группа грунтов | 1000 м3 | 0,14 |

В предлагаемую стоимость муниципального контракта включены все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги (в том числе НДС), пошлины, сборы, оплата транспортных расходов по поставке оборудования, стоимость устанавливаемого оборудования, страхование и прочие расходы, связанные с поставкой оборудования, стоимость выполняемых работ по монтажу оборудования, стоимость пусконаладочных работ, других работ, связанных с исполнением контракта.

Обеспечение работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, их доставки до места установки осуществляется за счет подрядчика.

**Гарантии на выполненные работы:**

Гарантия не менее 3 лет.

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Все работы (монтажные, пуско-наладочные) должны быть выполнены в соответствии с нормами законодательства, с учетом требований предъявляемых к данным видам работ.

**Требования к безопасности:**

Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять при выполнении Работ необходимые мероприятия по соблюдению законодательства о труде, правил и норм охраны труда и техники безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, противопожарной безопасности. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов изготавливать и устанавливать временное освещение, ограждение, информационно - наглядные материалы.

**Требования к результатам работ:**

Подрядчик обязан выполнить все Работы с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами и другими нормативными документами Российской Федерации.